2018/07/05

チーム：ゆかいなかえる

野口/横山/橋本/杉浦/森本

中間発表資料

HAL東京

2018/07/05

チーム：ゆかいなかえる

野口/横山/橋本/杉浦/森本

中間発表資料

HAL東京

目次

1. 企画2

2. 作業の進行具合3

3. 問題点・改善案4

- 1.企画

テーマ   ：　BOCCO＋えいごブロック

企画概要：　BOCCOとえいごブロックを使って言語を理解・学習

企画内容：

BOCCOと一文字のアルファベットが書かれたブロック(えいごブロック)を使って英単語を理解・学習するものです。

- BOCCOはユーザーに対して英単語の問題を出します。

- 問題を聞いたユーザーは「えいごブロック」を読み取り装置に並べていきます。

- 並べた文字が合っているかを読み取り装置を使って判断し、BOCCOが正解/不正解を喋ります。

- 2.作業の進行具合

ソフト

- PICマイコン

  - 文字データを送受信できるようにした

- 読み取り装置

  - PICマイコンから送られてくる文字データを送受信できるようにし、

BOCCOとのやり取りも完了

あとはハード(回路)の問題点を改善次第ブラッシュアップ

ハード

- PICマイコン

- 改良版の回路図を作成中

- 読み取り装置

- Wroomを使った受信機のテストモデル完了(多少の拡張なら可能)、

- テスト用回路図の作成完了、

- テスト用回路基板の作成完了

- 外装

- 木材の加工はバリや表面などにヤスリがけをするところ、終わり次第文字の刻印

- 3.問題点・改善案

ソフト

- 読み取り装置

  - サーバーへのアクセス数の制限

→ 上手く遅延(Delay)を設けて時間を遅らせる

ハード

- PICマイコン

  - ブロックの基板が予定よりも大型になる可能性

→ 製品版に向けて上手く小型化してブロックに入れる

  - ブロックを個々で読み込めるようにしなければならない

→ ブロックを個々で読めるようにスイッチ回路を追加

  - 磁石を使用することにより回路への影響、磁石の強度

(磁石はブロック同士の接続に使用します)

→ 調査中

- 読み取り装置

- 受信機が少し大きい

→ 製品版に向けて小型化